|  |  | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre empresa |  |  |  | STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre estudiante |  |  |  | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semana No. |  |  | 1 | Rango fecha | 13-12-2017 | - |  | 16-12-2017 | Total Horas Aprobadas |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas |  |  |
| Actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R:Reportadas A:Aprobadas |  |  |
| LUNES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| MARTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| MIERCOLES | Revisión de mampostería del piso 1 y 2, de las casas 263 y 264 para hacer cortes de obra. Se realizan formatos para entrega de actividades de las casas 247 – 258. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| JUEVES | Supervisión interna de mampostería de la casa 255, para entrega de actividad a la interventoría. Se realizan formatos para entrega de placa de entrepiso de la casa 228. Se realizaron formatos para entrega de la placa de contrapiso, redes hidrosanitarias, gas y eléctricas de la casa 226. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| VIERNES | Revisión de pañete en la casa 258, teniendo en cuenta filos, dilataciones muros terminados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| SABADO | Se realizan formatos para entrega de placa de contrapiso, redes hidrosanitarias, gas y eléctricas de la casa 234. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DEL ESTUDIANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En Conclusión:

| Se realizó la supervisión del armado dela placa de contrapiso y placa entrepiso, teniendo en cuenta las instalaciones hidrosanitarias, gas y eléctricas, entregando así a la interventoría quienes avalaban la actividad, también se revisó la mampostería interna, teniendo en cuenta los plomos, los conectores, grafiles, siguiendo como referencia los planos recibidos. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| Nombre: | DANIEL ALEJANDRO BELLO ZAPATA | Nombre: | FABIAN CAMILO LESMES | Nombre: | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |
| Empresa |  | Universidad |  | Estudiante |  |