|  |  | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre empresa |  |  |  | STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre estudiante |  |  |  | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semana No. |  |  | 10 | Rango fecha | 12-02-2018 | - |  | 17-02-2018 | Total Horas Aprobadas |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas |  |  |
| Actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R:Reportadas A:Aprobadas |  |  |
| LUNES | - Se revisó planos adicionales de las casas 253, 254, 257, 258, para comprobar los puntos eléctricos e hidráulicos. - Se revisó recalce de placa de las casas 253, 254, 257 y 258. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| MARTES | - Se entregó a interventoría pañete del piso 1 de la casa 269. - Se revisó mampostería interna y pañete de las casas 257 y 258. - Se pasaron niveles de la casa 269 piso 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| MIERCOLES | - Se entregó armado de acero de viga de cierre de la casa 257 a contratista, teniendo en cuenta la cartilla. - Se revisó mampostería interna del piso 1 y 2 de la casa 258. - Se revisó observaciones realizadas por interventoría de pañete de la casa 269 piso 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| JUEVES | - Se revisó pañete interno de la casa 269 piso 2. - Se revisó pañetes internos y vanos de la casa 258 piso 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| VIERNES | - Se revisó armado de acero de viga de cierre de la casa 257. - Se superviso lavado de ladrillo fachada de la casa 269. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| SABADO | - Se revisó armado de acero de viga de cierre en la casa 257, teniendo en cuenta las dovelas para culatas y para proyección de ladrillo fachada. - Se revisó muros de mampostería de la casa 259 y 260 para comprobar los grafiles y conectores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DEL ESTUDIANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En Conclusión:

| - Se revisó pañetes de piso 1 y piso 2, en donde se tuvo en cuenta escuadras, plomos, dilataciones, vanos, goteros. - Se revisó ladrillo fachada principal, lateral y posterior. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| Nombre: | DANIEL ALEJANDRO BELLO ZAPATA | Nombre: | FABIAN CAMILO LESMES | Nombre: | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |
| Empresa |  | Universidad |  | Estudiante |  |