|  |  | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre empresa |  |  |  | STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre estudiante |  |  |  | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semana No. |  |  | 12 | Rango fecha | 26-02-2018 | - |  | 03-03-2018 | Total Horas Aprobadas |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas |  |  |
| Actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R:Reportadas A:Aprobadas |  |  |
| LUNES | - Se superviso fundida de viga de cierre con 3 m3 de concreto de la casa 266. - Se revisó armado de perfileria de cubierta de la casa 269. - Se revisó observaciones realizadas por interventoría de pañete interno de la casa 269. - Se revisó mampostería interna de la casa 259 del piso 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| MARTES | - Se entregó observaciones de pañete del piso 2 a interventoría. - Se revisó mampostería interna de la casa 259 del piso 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| MIERCOLES | - Se entregó mampostería interna a interventoría de la casa 254 del piso 1. - Se entregó mampostería interna a interventoría de la casa 259 del piso 1. - Se revisó y midió pañete interno de la casa 264 del piso 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| JUEVES | - Se revisó armado de acero de la viga de cierre de la casa 260. - Se entregaron pruebas hidrosanitarias a interventoría de la casa 263. - Se revisó fundida posterior de la viga de cierre de la casa 265. - Se revisó fundida posterior de la viga de cierre de la casa 266. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| VIERNES | - Se superviso fundida de la viga de cierre de la casa 260 con 4.25 m3 de concreto. - Se realizaron memorias de pañete interno de la casa 258 pisos 1 y 2. - Se realizaron memorias de pañete interno de la casa 258 piso 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| SABADO | - Se continuó supervisión de la fundida de la viga de cierre de la casa 260 con 2 m3 de concreto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DEL ESTUDIANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En Conclusión:

| - Se revisó armado de vigas de cierre y se supervisaron las fundidas. - Se realizaron memorias de pañete interno para generar cortes a los contratistas. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| Nombre: | DANIEL ALEJANDRO BELLO ZAPATA | Nombre: | FABIAN CAMILO LESMES | Nombre: | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |
| Empresa |  | Universidad |  | Estudiante |  |