|  |  | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre empresa |  |  |  | STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre estudiante |  |  |  | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semana No. |  |  | 14 | Rango fecha | 12-03-2018 | - |  | 17-03-2018 | Total Horas Aprobadas |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas |  |  |
| Actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R:Reportadas A:Aprobadas |  |  |
| LUNES | - Se revisó excavación y armado de terrazas de BBQ de las casas 259, 260 y 263. - Se revisó pañete interno de la casa 260 del piso 1. - Se revisó ladrillo fachada posterior, principal y lateral de la casa 269. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| MARTES | - Se superviso fundida de terrazas de BBQ de las casas 259, 260 y 263. - Se revisó observaciones realizadas de ladrillo fachada posterior, principal y lateral de la casa 269. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| MIERCOLES | - Se revisó armado de acero de viga de cierre de la casa 259. - Se entregó a interventoría ladrillo fachada y pañete externo de la casa 269. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| JUEVES | - Se superviso fundida de viga de cierre de la casa 259 con 4 m3 de concreto. - Se revisaron escuadras de chimeneas de todas las casas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| VIERNES | - Se realizó corte de obra de pañete de la casa 254 pisos 1 y 2 con el contratista. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| SABADO | - Se superviso y continúo fundida de la viga de cierre de la casa 259 con 2,2 m3 de concreto, en donde se gastó un total de 6,2 m3. - Se revisó perfileria de cubierta de la casa 258. - Se realizó corte de vigas de cierre de las casas 266 y 257, teniendo en cuenta el peso total del acero. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DEL ESTUDIANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En Conclusión:

| - Se superviso fundida de terrazas de BBQ. - Se superviso fundida de vigas de cierre. - Se realizaron cortes de obra de pañete y viga de cierre. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| Nombre: | DANIEL ALEJANDRO BELLO ZAPATA | Nombre: | FABIAN CAMILO LESMES | Nombre: | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |
| Empresa |  | Universidad |  | Estudiante |  |