|  |  | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre empresa |  |  |  | STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre estudiante |  |  |  | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semana No. |  |  | 15 | Rango fecha | 19-03-2018 | - |  | 24-03-2018 | Total Horas Aprobadas |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas |  |  |
| Actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R:Reportadas A:Aprobadas |  |  |
| LUNES | - Dia festivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| MARTES | - Se revisó observaciones de mampostería interna del piso 1 y 2 de la casa 258. - Se revisó y se hizo inventario de pañetes internos de la casa 271 del piso 1 y 2. - Se revisó y se hizo inventario de pendientes de ladrillo fachada y mampostería interna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| MIERCOLES | - Se pasaron niveles en la casa 271 del piso 1 y 2. - Se revisó pañete externo de la casa 260. - Se revisó pañetes internos y vanos de la casa 263. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| JUEVES | - Se revisó inicio de armado de acero de viga de cierre de la casa 263. - Se continuo revisión de pañete y vanos de la casa 263. - Se revisó pañetes internos y vanos de la casa 264. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| VIERNES | - Se revisó mampostería de culatas para instalación de perfileria de la casa 259. - Se pasaron niveles para viga de cierre de la casa 248. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| SABADO | - Se revisó armado y se superviso fundida de cintas de culatas de las casas 265 y 266. - Se revisó instalación de perfileria de cubierta para instalación de tejas y canales de la casa 258. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DEL ESTUDIANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En Conclusión:

| - Se revisaron pañetes internos en donde se tuvo en cuenta escuadras, vanos, plomos, dilataciones. - Se superviso fundida de cintas para instalación de perfileria de cubierta. - Se revisó ladrillo fachada y pañete externo. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| Nombre: | DANIEL ALEJANDRO BELLO ZAPATA | Nombre: | FABIAN CAMILO LESMES | Nombre: | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |
| Empresa |  | Universidad |  | Estudiante |  |