|  |  | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre empresa |  |  |  | STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre estudiante |  |  |  | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semana No. |  |  | 3 | Rango fecha | 25-12-2017 | - |  | 30-12-2017 | Total Horas Aprobadas |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas |  |  |
| Actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R:Reportadas A:Aprobadas |  |  |
| LUNES | Festivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| MARTES | Revisión del armado del acero de la viga de cierre de la casa 272, teniendo en cuenta los niveles, la escuadra de la pérgola, el aseo, el despiece presentado en plano. Revisión de mampostería interna de la casa 254, teniendo en cuenta los grafiles que tienen que ir cada 3 hiladas. Revisión de vanos especificados en planos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| MIERCOLES | Supervisión de la fundida de la viga de cierre y pérgola de la casa 272 con 6,5 m3 de concreto de 3000 Psi de grava fina con asentamiento de 6 pulgadas. Revisión de número de dovelas en las culatas mostradas en el plano, comprobándolas que estén in situ de la casa 259. Revisión de los formes de mampostería de las casas 259 y 260. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| JUEVES | Se realizan formatos de entrega de actividades a la interventoría de mampostería interna y de vigas de cierre. Revisión de muros de mampostería interna de la casa 247. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| VIERNES | Revisión del armado de acero de la escalera de las casas 257 y 258. Supervisión de la fundida de la escalera de las casas 257 y 258, con un volumen de 3,5 m3 de concreto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| SABADO | Día libre, no se realizaron actividades en la obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DEL ESTUDIANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En Conclusión:

| Se revisó el armado de acero de las vigas de cierre y las escaleras, según el despiece en planos, en donde la interventoría aprobó la fundida de los elementos estructurales, supervisando la actividad. Se revisó los formes de mampostería interna. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| Nombre: | DANIEL ALEJANDRO BELLO ZAPATA | Nombre: | FABIAN CAMILO LESMES | Nombre: | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |
| Empresa |  | Universidad |  | Estudiante |  |