|  |  | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre empresa |  |  |  | STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre estudiante |  |  |  | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semana No. |  |  | 4 | Rango fecha | 01-01-2018 | - |  | 06-01-2018 | Total Horas Aprobadas |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas |  |  |
| Actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R:Reportadas A:Aprobadas |  |  |
| LUNES | Día Festivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| MARTES | Replanteo de los niveles de las culatas de la casa 272, en donde se tuvo en cuenta la altura de las placas. Se realiza informe con los daños estructurales de las escaleras, las vigas y placas de entrepiso, tomando evidencias de acero expuesto y segregación del concreto. Supervisión del armado de culatas de la casa 272 con bloque. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| MIERCOLES | Replanteo de los niveles del piso 1 y 2 de la casa 256. Revisión de las culatas de la casa 274 teniendo en cuenta los niveles, alturas y dovelas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| JUEVES | Revisión de mampostería interna que hace falta en el piso 2 de la casa 247, teniendo en cuenta el tiempo máximo de entrega. Revisión del pañete realizado en el piso 1 de la casa 249 y 247. Replanteo de los niveles de la casa 268. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| VIERNES | Se realizan formatos de entrega para interventoría de viga de cierre de las casas 253 y 254. Revisión del armado de culatas de las casa 274. Replanteo de dovelas de las culatas de las casas 267 y 268. Revisión del armado del acero de la viga de cierre de la casa 253. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| SABADO | Revisión de pañete del piso 1 de la casa 247. Revisión de los embebidos de los baños de las casas por tipo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DEL ESTUDIANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En Conclusión:

| Se superviso el armado de acero de las vigas de cierre y escaleras con respecto a los planos, se hizo replanteo de niveles para obtener la altura de las culatas en donde se marcaron dónde van ancladas dovelas. Se revisaron los embebidos de los baños con los planos recibidos. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| Nombre: | DANIEL ALEJANDRO BELLO ZAPATA | Nombre: | FABIAN CAMILO LESMES | Nombre: | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |
| Empresa |  | Universidad |  | Estudiante |  |