|  |  | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre empresa |  |  |  | STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre estudiante |  |  |  | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semana No. |  |  | 5 | Rango fecha | 08-01-2018 | - |  | 13-01-2018 | Total Horas Aprobadas |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas |  |  |
| Actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R:Reportadas A:Aprobadas |  |  |
| LUNES | - Día festivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| MARTES | - Supervisión de la fundida de la viga de cierre de la casa 253 con 2,6 m3 de concreto. - Revisión del armado de acero de la escalera de la casa 254, teniendo en cuenta anclajes, amarres, aseo, medidas de huellas y contrahuellas. - Ubicación del acero para el armado de escalera de la casa 256. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| MIERCOLES | - Supervisión de la fundida de la escalera de la casa 254 con 1,5 m3 de concreto. - Supervisión en la continuación de la fundida de la viga de cierre de la casa 253 con 3,5 m3 de concreto. - Revisión del armado de acero de la viga de cierre de la casa 254. - Supervisión en la fundida de la viga de cierre de la casa 254 con 2m3 de concreto. - Supervisión en la fundida de la viga de cierre de la casa 258 con 2m3 de concreto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| JUEVES | - Revisión del armado de acero de la escalera de la casa 256, teniendo en cuenta anclajes, amarres, aseo, medidas de huellas y contrahuellas. - Reunión con el tutor de pasantía en la ciudad de Tunja, en horas de la tarde. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| VIERNES | - Revisión del trazado de medidas de dovelas de la casa 275, teniendo en cuenta las alturas de cada una. - Supervisión en la continuación de la fundida de viga de cierre de la casa 258 con 2,5 m3 de concreto. - Supervisión en la fundida de la escalera de la casa 256 con 1,5 m3 de concreto. - Se trabaja hasta las 6 pm por orden de gerencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| SABADO | - Supervisión en la continuación de la fundida de viga de cierre con 0,5 m3 de concreto. - Revisión de pañete de la casa 268 primer piso, teniendo en cuenta escuadras, embebidos y vanos. - Supervisión en la fundida de grouting de las culatas de la casa 267, teniendo en cuenta los anclajes, traslapos y dovelas. - Se trabaja hasta las 4 pm por orden de gerencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DEL ESTUDIANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En Conclusión:

| - Se superviso el armado de acero de las vigas de cierre y escaleras con respecto a los planos, - Se superviso la fundida de las vigas de cierre y escalera. - Se Revisó armado de culatas, teniendo en cuenta el acero y la fundida del grouting. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| Nombre: | DANIEL ALEJANDRO BELLO ZAPATA | Nombre: | FABIAN CAMILO LESMES | Nombre: | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |
| Empresa |  | Universidad |  | Estudiante |  |