|  |  | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre empresa |  |  |  | STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre estudiante |  |  |  | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semana No. |  |  | 6 | Rango fecha | 15-01-2018 | - |  | 20-01-2018 | Total Horas Aprobadas |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas |  |  |
| Actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R:Reportadas A:Aprobadas |  |  |
| LUNES | - Revisión en el armado de acero de la escalera de la casa 252, teniendo en cuenta anclajes, escuadras, amarres, aseo, medidas de huella y contrahuella. - Supervisión en la fundida de las vigas cinta de la casa 257 con 0,5 m3 de concreto. - Trazado de niveles de la casa 256 segundo piso para poder armar la viga de cierre. - Revisión de vigas cinta de la casa 267, teniendo en cuenta dovelas, anclajes y alturas, - Se trabaja hasta las 6 pm por orden de gerencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| MARTES | - Trazado de niveles de la casa 258 primer piso. - Trazado de niveles de la casa 252 segundo piso para poder armar la viga de cierre. - Ubicación de acero para el armado de la viga de cierre de la casa 252. - Se trabaja hasta las 6 pm por orden de gerencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| MIERCOLES | - Entrega de pañete primer piso a la interventoría para poder entrar en obra blanca. - Trazado de medidas de ventanas en la casa 275. - Supervisión en la fundida de las vigas cinta de la casa 275. - Se trabaja hasta las 6 pm por orden de gerencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| JUEVES | - Revisión de ladrillo fachada de la casa 275, teniendo en cuenta las alturas que demarcan los planos. - Revisión de medidas de grifería de los baños de la casa tipo E con los de la casa tipo D, corroborándolos en la casa modelo. - Revisión de adicionales de la casa 275. - Se trabaja hasta las 6 pm por orden de gerencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| VIERNES | - Revisión del armado de escalera de la casa 247 teniendo en cuenta anclajes, escuadras, amarres, aseo, medidas de huella y contrahuella. - Supervisión en la fundida de la escalera de la casa 247 con 1,5 m3 de concreto teniendo en cuenta el vibrado. - Supervisión en la fundida de las vigas cinta de la casa 272 con 0,5 m3 de concreto. - Se trabaja hasta las 6 pm por orden de gerencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| SABADO | - Supervisión en la fundida de anclajes de dovela teniendo en cuenta los traslapos de la casa 275. - Revisión en las alturas de la mampostería de ladrillo fachada teniendo en cuenta los cortes en el plano de la casa 275. - Revisión de amarre de dovelas del ladrillo fachada de la parte frontal de la casa 267. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DEL ESTUDIANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En Conclusión:

| - Se revisó el armado de acero de escaleras y se superviso la fundida. - Se superviso la fundida de las vigas cinta, en donde se tuvo en cuenta las alturas detalladas en los planos. - Se revisaron medidas en las instalaciones de grifería teniendo como referencia la casa modelo. - Se revisaron alturas y anclajes de dovelas en el ladrillo fachada teniendo en cuenta los detalles en los planos. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| Nombre: | DANIEL ALEJANDRO BELLO ZAPATA | Nombre: | FABIAN CAMILO LESMES | Nombre: | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |
| Empresa |  | Universidad |  | Estudiante |  |