|  |  | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre empresa |  |  |  | STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre estudiante |  |  |  | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semana No. |  |  | 8 | Rango fecha | 29-01-2018 | - |  | 03-02-2018 | Total Horas Aprobadas |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas |  |  |
| Actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R:Reportadas A:Aprobadas |  |  |
| LUNES | - Se revisó pañete de la casa 275, teniendo en cuenta escuadras, dilataciones, vanos, filos, regatas, embebidos. - Se revisó arreglo de observaciones generadas por interventoría en pañete de la casa 267 del primer piso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| MARTES | - Se entregó a interventoría pañete de la casa 275 del primer piso. - Se hizo inventario de ladrillo fachada de las casas 247, 249 y 250, realizados hasta la fecha. - Se superviso instalación de anclajes de perfiles de la cubierta de la casa 267, teniendo en cuenta la profundidad de anclaje y el popsico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| MIERCOLES | - Se superviso inicio de fundida de la viga de cierre de la casa 252 con 2m3 de concreto. - Se revisó amarre de acero de la viga de cierre de la casa 276. - Se revisó y superviso fundida de dovelas con grouting de la casa 275 en el ladrillo fachada. - Se revisó mampostería interna del segundo piso de la casa 247 con el nuevo contratista para dar inicio de actividades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| JUEVES | - Se revisó y entrego a interventoría armado de acero de escalera de la casa 250. - Se superviso la continuación de fundida de viga de cierre de la casa 252 con 2.2 m3 de concreto. - Se entregó a interventoría pañete del primer piso de la casa 275. - Se revisó anclajes y dovelas en mampostería interna de la casa 248 del segundo piso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| VIERNES | - Se superviso la fundida de la escalera de la casa 250 con 1.5 m3 de concreto, teniendo en cuenta vaciado y vibrado del concreto. - Se revisó armado de perfileria de la cubierta de la casa 267. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| SABADO | - Se superviso inicio de fundida de la viga de cierre de la casa 276 con 2,2 m3 de concreto de grava fina. - Se trazó niveles de la casa 247 para ventaneria. - Se revisó remates de tapas registro e interruptores de la casa 275 del segundo piso. -Se revisó armado de acero de escalera de la casa 251. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DEL ESTUDIANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En Conclusión:

| - Se superviso fundida de viga de cierre. - Se revisó y entrego pañete a interventoría. - Se revisó armado de acero de escalera y fundida. - Se trazaron niveles para ventaneria. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| Nombre: | DANIEL ALEJANDRO BELLO ZAPATA | Nombre: | FABIAN CAMILO LESMES | Nombre: | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |
| Empresa |  | Universidad |  | Estudiante |  |