|  |  | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – SECCIONAL TUNJA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL FORMATO SEGUIMIENTO PASANTÍA / TRABAJO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre empresa |  |  |  | STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre estudiante |  |  |  | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semana No. |  |  | 9 | Rango fecha | 05-02-2018 | - |  | 10-02-2018 | Total Horas Aprobadas |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas |  |  |
| Actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R:Reportadas A:Aprobadas |  |  |
| LUNES | - Se superviso fundida de escalera de la casa 251 con 1,5 m3 de concreto, teniendo en cuenta el vaciado y vibrado del concreto. - Se revisó armado de pérgola de la casa 276 teniendo en cuenta escuadras y niveles. - Se revisaron los adicionales de las casa 247, 250 y 275. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| MARTES | - Se entregó a interventoría pérgola de la casa 276 teniendo en cuenta escuadras, amarres, separadores de acero, medidas, aseo y niveles. - Se revisó y entrego correas de perfileria a interventoría de la casa 267 teniendo en cuenta pendientes, soldadura, anclajes y pernos. -Se revisó arreglo de remates de la placa de entrepiso de la casa 275. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| MIERCOLES | - Se superviso continuación de fundida de viga de cierre de la casa 276 con 4m3 de concreto de grava fina. - Se revisó inicio de pañete de la casa 250 teniendo en cuenta los vanos, escuadras y puntos. - Se superviso armado y fundida de vigas de separación de casas de la 267 y 268. - Se revisó anclajes, puntos de soldadura de perfileria para cubierta de la casa 268. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| JUEVES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| VIERNES | - Reunión con el tutor de pasantía en la ciudad de Tunja en horas de la tarde. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| SABADO | - Dia de permiso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | A |
| EVIDENCIAS RELEVANTES (Relación de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntarán al informe final) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DEL ESTUDIANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En Conclusión:

| Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | DANIEL ALEJANDRO BELLO ZAPATA | Nombre: | FABIAN CAMILO LESMES | Nombre: | OMAR FELIPE CHAPARRO LEDEZMA |
| Empresa |  | Universidad |  | Estudiante |  |