| OBJETIVO: | Garantizar la correcta ejecución de las obras públicas de acuerdo a las directrices de los contratos adjudicados, para satisfacer las necesidades de infraestructura del municipio. |
| --- | --- |
| RESPONSABLE: | Secretario de Planeación Municipal |
| PARTICIPANTES: | Alcalde, |

| PROVEEDORES |  | ENTRADAS | ETAPA | ETAPA DEL PROCESO | SALIDAS | CLIENTES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERNOS | EXTERNOS |  |  |  |  | INTERNOS | EXTERNOS |
| Alcalde Oficina asesora de planeación |  | Plan de desarrollo municipal Necesidades de la comunidad | PLANEAR | Identificar las necesidades de proyecto. | Proyecto priorizado | Oficina asesora de planeación | No aplica |
| Oficina asesora de planeación Tesorería | No aplica | Proyecto priorizado |  | Identificar el tipo de proyecto. | Características del proyecto |  |  |
| Alcalde Oficina asesora de planeación Banco de proyectos |  | Necesidades de documentación | HACER | Realizar documentación. | Documentación precontractual del proyecto |  |  |
| Comité evaluador Oficina asesora de planeación |  | Necesidades de contratación |  | Publicación obra pública. | Propuestas |  | Contratista Interventor |
| Oficina asesora de planeación |  | Propuestas |  | Adjudicación de obra pública | Contratista seleccionado Interventor seleccionado |  | Comunidad |
| Oficina asesora de planeación | Contratista | Necesidades y parámetros de cumplimiento |  | Formalizar contrato. | Minuta de contrato | Oficina asesora de planeación | No aplica |
|  | No aplica | Necesidades de documentación |  | Realizar la documentación de obra | Documentos contractuales |  |  |
|  | Contratista | Póliza de cumplimiento Certificado del pago del FIC Informe de supervisión final |  | Culminación y pagos de la obras. | Acta de recibo final Acta de liquidación |  |  |
|  | Contratista Interventor | Indicadores de desempeño Documentación de la obra Planos de la obra | VERIFICAR | Inspeccionar y hacer seguimiento de la obra. | Informe de auditoria Actas de supervisión | Alcalde Calidad Oficina asesora de planeación |  |
|  | No aplica | Informe de auditoría y formato de acciones correctivas, preventivas y de mejora | ACTUAR | Acciones correctiva, preventivas y de mejora | Plan de mejoramiento |  |  |

| MEDICIÓN DEL PROCESO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del indicador | Formula indicador | Frecuencia | Tipo de indicador |
| Liquidación de contratos en los términos y plazos establecidos por la entidad | (Nº de contratos liquidados en los términos y plazos establecidos por la entidad/total de contratos liquidados en el periodo) x 100 | Trimestral | Eficacia |
| Porcentaje de contratos no conformes | No. de contratos con documentación no conformeNo. de contratos totalesx 100 | Trimestral | Eficacia |
| Cumplimiento de la duración del proyecto | Tiempo real del proyectoTiempo estimado del proyecto | Final de cada proyecto | Tiempo |
| Grado de ejecución del presupuesto | Gasto total del proyectoPrsupuesto del proyecto | Final de cada proyecto | Eficacia |