PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA DEL SECOP

| OBJETIVO | NORMATIVIDAD |
| --- | --- |
| Publicación de la necesidad de contratación de una obra en la página del sistema electrónico de contratación pública (SECOP). | - Ley 80 de 1993. |
| DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS |  |
| - SECOP: Sistema electrónico de contratación pública |  |

| Inicio/Fin | Actividad |  | Decisión | Conector |  | Conector de página |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIAGRAMA DE FLUJO |  | DESCRIPCIÓN |  |  | RESPONSABLE |  | DOCUMENTOS Y REGISTROS |  |
|  |  | - Publicación de la necesidad de contratación de una obra en la página del sistema electrónico de contratación pública (SECOP). - Plazo para que los potenciales interesados comenten y/o hagan observaciones del proyecto. Selección abreviada; 5 días hábiles. Licitación pública; 10 días hábiles. Concurso de merito; 5 días hábiles. Mínima cuantía; 1 día hábil. - Realizar acto administrativo de apertura. - Diligenciar pliegos de condiciones definitivas. - Publicar en la página de SECOP el acto administrativo de apertura y los pliegos de condiciones definitivas. - Realizar acta de visita de obra. - Realizar el documento de Audiencia de riesgos. | Profesional de apoyo |  |  | (FO-OP-06) Resolución de apertura (FO-OP-07) Proyecto de pliego de condiciones Acta de visita de obra. (FO-OP-09) Acta de audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos del proceso de licitación pública. |