INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene la información de entrada para facilitar el proceso de revisión del sistema de gestión de la calidad de subproceso de obras públicas de la oficina asesora de planeación en la alcaldía de Lebrija por parte de la alta dirección.

- AUDITORIA INTERNAS

  - No conformidades por auditoría

| NO CONFORMIDADES |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROCESO | ACCIONES CORRECTIVAS | ACCIONES PREVENTIVAS |
| Planeación y obras públicas | - Revisar los proyectos e identificar que falencias que tienen para completar el archivo del subproceso de obras públicas. - Implementar capacitación del personal por parte de la alcaldía con el fin de enriquecer el proceso. | - Realizar auditorías periódicas para evaluar y medir el cumplimiento del subproceso de obras públicas. |

Las principales causas se deben a la falta de conocimiento de la documentación por parte de los participantes; ya que no se cuenta con una guía a seguir para la realización de los documentos y registros; además, no se lleva un control o medición de estos para poder implementar acciones correctivas y preventivas.

  - Fortalezas destacadas en la auditoría interna

- Compromiso por parte del personal hacia el proceso y la mejora de este.

- El orden en el manejo de los documentos, es decir, se maneja de manera ordenada y pulcra el modo de archivar.

- El bajo registro de quejas, además, de una satisfacción por parte del contratista, la alcaldía y las partes interesadas del proceso; lo que conforma la mejor de las evidencias del buen proceso que está llevando la alcaldía municipal Lebrija.

  - Aspectos por mejorar destacados en la Auditoria

- Realizar la medición de los indicadores para evaluar el proceso de planeación del subproceso de obras públicas. Además, establecer mecanismos que permitan valorar el estado del proceso y determinar su tendencia, de manera que se pueda visualizar el estado actual de cumplimiento de los indicadores.

- Capacitar al personal en calidad para implementar un proceso de mejora continua incurrida por la organización desde la aplicación de un sistema de gestión de calidad.

- Revisión y actualización de los documentos acorde a los cambios externos e internos que se presenten.

- Actualizar el perfil de cargos del subproceso de obras públicas acorde a las necesidades actuales de este.

- INDICADORES

| Nombre del indicador | Formula indicador | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Liquidación de contratos en los términos y plazos establecidos por la entidad | (Nº de contratos liquidados en los términos y plazos establecidos por la entidad/total de contratos liquidados en el periodo) x 100 | 55x 100=100% |
| Porcentaje de contratos no conformes | No. de contratos con doc. no conformeNo. de contratos totalesx 100 | 25x 100=40% |
| Cumplimiento de la duración del proyecto | Tiempo estimado del proyectoTiempo real del proyecto x100 | 2126.5x100=79.2% |
| Grado de ejecución del presupuesto | Costo total del proyectoPrsupuesto del proyecto | 35x 100=60% |

- Análisis

Para la medición de los indicadores se tomó una muestra de cinco proyectos de los 15 que realizaron en el periodo de gobierno.

- Legalmente se estipulan los plazos y la mayoría de términos que se deben tener en cuenta para liquidar los contratos de todos los proyectos. Todos los proyectos tienen la documentación que se requiere para su respectivo pago, por ende, este indicador se cumple perfectamente.

- Se evidenciaron algunos documentos que no presentaban firmas o presentaban alguna falla. Esto aún no ha afectado el proceso, pero podría perjudicar en caso de auditoria externa; de la muestra que se tomó el 40% de los proyectos presentan esta inconsistencia.

- Estos varían no solo a inconvenientes provenientes del proceso sino a factores externos como el clima, problemas públicos, entre otros. Por ende, este registro es muy fluctuante; sin embargo, de la muestra que se tomó dio que el 79,2% es el cumplimiento del tiempo de los proyectos. Uno de los proyectos se cumplió en el tiempo establecido, otro se finalizó antes de lo previsto y los tres faltantes no cumplieron con el tiempo que se planteó.

- Algunos proyectos requirieron de adelantos o de cambios en el presupuesto lo cual altero lo planteado inicialmente entre la alcaldía y el contratista. Esto se debió a inconvenientes imprevistos, pero todos los proyectos se pudieron ejecutar satisfactoriamente. De la muestra que se tomó el 60% de los proyectos presentaron este inconveniente.

- ACCIONES CORRECTIVAS Y  PREVENTIVAS

No se encontró problemas relevantes que afecten significativamente el proceso

ACCIONES CORRECTIVAS IDENTIFICADAS FUERA DE AUDITORÍA

ACCIONES PREVENTIVAS IDENTIFICADAS FUERA DE AUDITORÍA

- CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Se pueden presentar algunos cambios que pueden afectar la integridad del sistema, estos son:

- Cuando alguna normatividad que directamente relacionada con el subproceso cambie.

- Cuando se cambia al alcalde, pues las relaciones internas son modificadas de acuerdo a las nuevas contrataciones que se hagan.

- SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA REVISION ANTERIOR

No se ha realizado seguimiento ya que no se ha implementado las acciones correctivas, preventivas y de mejora.

- REVISIÓN DEL LOS OBJETIVOS DE CALIDAD Y DE LA POLÍTICA DE CALIDAD.

La oficina asesora de planeación y obras públicas no cuenta con objetivos y política de calidad.

- RIESGOS ACTUALIZADOS  E  IDENTIFICADOS PARA LA ENTIDAD

A la fecha no se han identificado los riesgos concernientes.

Fecha de la revisión:    ____________________________

Participantes: ___________________________________

____________________________________

____________________________________

#### CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN

El subproceso de obras públicas de la alcaldía municipal de Lebrija no presenta algún problema que afecte de manera significativa el buen funcionamiento de este, sin embargo, presenta ciertas inconsistencias y situaciones que se pueden mejorar con el fin de aplica en este una mejora continua que permita optimizar el proceso; estas inconsistencias se describen a lo largo de este documento como algunas firmas faltantes, documentación con notaciones adicionales y falta de capacitación del personal. También se debe tener en cuenta que la normatividad legal cambia de acuerdo a las necesidades del sistema por eso es importante estar a la vanguardia de estas.

| ##### PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DEL SISTEMA Y DEL PRODUCTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| QUE - ACCIÓN | QUIEN | CUANDO |
| Revisar documentos | Profesional de apoyo | Hasta el 31 de dic del 2015 |
| Implementar metodología capacitaciones al personal que interviene en el proceso | Capacitador | Hasta junio del 2016 |

| ###### PLAN DE RECURSOS Con el propósito de asegurar que el sistema de calidad se mantenga y mejore continuamente se presupuestan los siguientes recursos. |  |  |
| --- | --- | --- |
| CUANTO | PARA QUÉ | QUIÉN |
| 1 SMLMV | Salario para la persona encargada de revisar los documentos. | Profesional de apoyo |
| 2 Millones de pesos | Salario para la persona encargada de realizar la capacitación. | Capacitador |