Tunja, julio 11 de 2018

DCOCI No. 038

Doctora

NANCY YADIRA AVELLA SUÁREZ

Directora Operativa de Control Fiscal

MIRYAM PARRA CUBIDES

Profesional Universitario

Contraloría General de Boyacá

Presente

Ref.: Auditoria Especializada municipio de BUSBANZÁ, Boyacá.

En atención a su oficio 7 de marzo de 2018, mediante el cual solicita visita técnica al sitio de ejecución de obras de contratos seleccionados por la Comisión Auditora y sobre el resultado se emita concepto técnico que contenga parámetros de cantidades de obra ejecutada, precios y demás aspectos que deban ser tenidas en cuenta en el proceso auditor, a continuación, se presenta informe con el resultado de las diligencias practicadas.

La inspección y verificación a las obras objeto de los contratos, se llevó a cabo los días 23 y 24 de mayo del presente año, con el acompañamiento del Ingeniero Pedro Andrés Pachón Murcia, en calidad de Secretario de Infraestructura del municipio de Jenesano, Boyacá.

- CONTRATO DE OBRA No OP-004 DE 2017

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUSBANZÁ

CONTRATISTA: EDWUIN OSWALDO TORRES BARRERA

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE URBANISMO DE LA SEDE DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ - BOYACÁ

PLAZO: UN (1) MES

VALOR: $20.398.383,00

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19 DE JUNIO 2017

FECHA DE INICIO: -

ACTA PARCIAL No. 01: -

  - OBSERVACIONES:

El objeto contractual pacta la “REALIZAR OBRAS DE URBANISMO DE LA SEDE DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ - BOYACÁ ”.

  - CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de obra N.º OP-004 DE 2017, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total

  - COSTOS

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:

  - CALIDAD

  - REGISTRO FOTOGRÁFICO

- CONTRATO DE OBRA No OP-011 DE 2017

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUSBANZÁ

CONTRATISTA: PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE AL SECTOR GUATIVITA VEREDA QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ – BOYACÁ

PLAZO: DOS (2) Meses

VALOR: $ 81,200,000

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 24 de noviembre de 2017

FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 28 de noviembre de 2017

Fecha y Hora de Apertura del Proceso	03-11-2017 08:04 a.m.

Fecha y Hora de Cierre del Proceso	20-11-2017 09:00 a.m.

  - OBSERVACIONES:

El objeto contractual pacta la “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE AL SECTOR GUATIVITA VEREDA QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ – BOYACÁ”.

  - CANTIDADES DE OBRA

En el contrato de obra N.º OP-011 DE 2017, se tienen como especificaciones técnicas, las siguientes actividades, cantidades, unidades, valores unitarios y valor total

  - COSTOS

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato y fijados en el desarrollo del contrato, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolo ajustado de acuerdo con el resultado que se encuentra en el siguiente cuadro:

  - CALIDAD

  - REGISTRO FOTOGRÁFICO