## Procedimiento de gestión del cambio

Objetivo

Establecer un proceso estructurado para identificar, evaluar, aprobar e implementar cambios en los procesos, diseños o procedimientos dentro del área de DUMAR, garantizando la calidad y minimizando impactos negativos.

Alcance

Este procedimiento aplica a todos los cambios que puedan afectar los procesos operativos, de diseño, metodologías de trabajo o herramientas utilizadas en el área de DUMAR.

Responsabilidades

- Solicitante del Cambio: Identifica la necesidad del cambio y elabora la solicitud.

- Equipo de Evaluación (Jefatura y Calidad): Analiza la viabilidad del cambio, sus impactos y beneficios.

- Aprobador del Cambio (Gerencia o Líder del Área): Aprueba o rechaza el cambio basado en el análisis de impacto.

- Ejecutor del Cambio: Implementa las modificaciones según el plan establecido.

- responsable del Seguimiento: Verifica que el cambio se haya aplicado correctamente y evalúa sus resultados

Procedimiento

Identificación del Cambio

- El solicitante del cambio detecta una necesidad de modificación en un proceso, diseño o metodología de trabajo.

- Se elabora una Solicitud de Cambio (SC) documentada, que incluya:

  - Descripción del cambio propuesto.

  - Justificación del cambio (problema identificado o mejora esperada).

  - Impacto esperado en calidad, costos y tiempos.

  - Áreas o procesos afectados.

Evaluación del Cambio

- El equipo de evaluación analiza la solicitud y determina:

  - Factibilidad técnica y operativa.

  - Impacto en la calidad del producto/servicio.

  - Costos asociados.

  - Necesidad de capacitación o ajustes en procedimientos.

- Se documenta el análisis y se presenta a la Gerencia/Líder del Área para aprobación.

Aprobación del Cambio

- La Gerencia o el Líder del Área revisa la evaluación y decide si el cambio:

  - Se aprueba (se inicia la implementación).

  - Se rechaza (se justifica la decisión y se archiva la solicitud).

  - Se requiere más información o ajustes antes de aprobarlo.

- La decisión se comunica al solicitante y a las partes involucradas.

Implementación del Cambio

- Se elabora un Plan de Implementación con:

  - Actividades a realizar.

  - Responsables.

  - Recursos necesarios.

  - Cronograma.

- Se realizan pruebas piloto (si aplica) para validar la efectividad del cambio.

- Se comunica y capacita al personal afectado.

- Se implementa el cambio en el proceso operativo.

Seguimiento y Verificación

- Se monitorea el desempeño del cambio a través de indicadores clave.

- Se recoge retroalimentación del equipo y de los procesos impactados.

- Si el cambio no genera los resultados esperados, se realizan ajustes o se revierte.

- Se documentan las lecciones aprendidas y se actualizan los procedimientos.

Documentación y Registros

- Solicitud de Cambio (SC).

- Evaluación del Impacto.

- Plan de Implementación.

- Reporte de Seguimiento y Resultados.

Indicadores de Desempeño

- % de cambios implementados con éxito.

- % de cambios que requieren ajustes después de la implementación.

- Tiempo promedio de evaluación y aprobación de cambios.

- Nivel de satisfacción del personal afectado por el cambio.

Mas acciones recomendadas:

• Implementar un sistema de revisión de cambios mediante reuniones semanales del equipo de calidad.

• Garantizar que cualquier cambio en los procesos de mecanizado tenga una evaluación previa de impacto.