MANUAL DE USUARIO HERRAMIENTA MS-EXCEL PARA DESARROLLAR PRESUPUESTOS DE SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO BAJO NORMA NSR – 10 TITULOS J Y K / NFPA.

FELIPE ANDRES CRUZ MOJICA

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

TUNJA

2016

MANUAL DE USUARIO HERRAMIENTA MS-EXCEL PARA DESARROLLAR PRESUPUESTOS DE SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO BAJO NORMA NSR – 10 TITULOS J Y K / NFPA.

FELIPE ANDRES CRUZ MOJICA

Trabajo realizado en la modalidad investigativa como requisito de grado para obtener el título de Ingeniero Civil

DIRECTOR DEL PROYECTO DE GRADO

ARQ. YEFFER HUMBERTO FUQUEN GUERRERO

COORDINADOR DEL AREA DE CONSTRUCCION

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE AQUINO

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

TUNJA

2016

Nota de aceptación

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

----------------------------------------------

Firma del presidente del jurado

--------------------------------------------

Firma del Jurado

--------------------------------------------

Firma del Jurado

Tunja, septiembre 27 de 2016.

TABLA DE CONTENIDO

PÁG.

INTRODUCCION.	1

ENTRADA A LA HERRAMIENTA.	2

a)	PRESENTACION:	2

b)	VARIABLES:	2

c)	MATERIALES E INSUMOS:	3

d)	LOGISTICA:	4

e)	INTEGRACION DE COSTOS:	5

f)	RENDIMIENTOS Y MANOS DE OBRA:	6

g)	TABLA SALARIAL:	7

h)	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:	8

## INTRODUCCION.

# Este manual se genera con el fin de poder darle claridad al usuario en la operación de la herramienta Excel, anexa a este documento. Dentro de la descripción de los procesos de la misma, se harán aclaraciones de los atributos y procesos que la misma ofrece. Se espera que con este manual, el usuario pueda proceder a ensamblar y desarrollar su trabajo de presupuesto de manera organizada, rápida, y efectiva.

## ENTRADA A LA HERRAMIENTA.

La herramienta Excel presentada por el autor, contiene ocho pestañas, las cuales describen a nivel general el proceso de presupuesto de sistemas de protección contra incendio. Y son las siguientes:

- Presentación.

- Variables.

- Materiales e insumos.

- Logística.

- Integración de costos.

- Rendimientos y manos de obra.

- Tabla salarial.

- Equipos y herramientas.

## PRESENTACION:

Esta pestaña contiene únicamente datos de carácter informativo. En ella se describe al autor, el director del proyecto, la versión de la herramienta, la fecha de última actualización y codificación para su fácil ubicación a nivel digital. La hoja Excel se encuentra en su versión V-01.

Fotografía 1. Pestaña De Presentación De La Hoja Excel De Presupuesto.

## VARIABLES:

Esta pestaña contiene la información inicial del presupuesto. Desde aquí se podrán emitir los datos principales como el valor de  la tasa representativa del dólar, el  valor del IVA. Y algunas variables principales, que dentro del trabajo serán puestas a consideración. En general son los datos de arranque del presupuesto a nivel general.

Fotografía 2. Pestaña De Variables De La Hoja Excel De Presupuesto.

Aquí se puede visualizar la cantidad de capítulos que requiere el presupuesto, y cual será el alcance final del  presupuesto. De esta manera, estos datos son editables, y se encuentran formulados, para poder afectar el precio o costo final del presupuesto.

## MATERIALES E INSUMOS:

## En esta pestaña podremos ver el trabajo condensado del presupuesto. Aquí se compilan todos los datos importantes, y es prácticamente el resumen ejecutivo emitido por capítulos, y actividades generales del presupuesto a presentar. De esta manera podemos ver cada uno de sus costos unitarios, manos de obra, y demás valores que permitan afectar el precio del presupuesto a nivel general. De igual manera esta pestaña esta enlazada con las pestañas subsiguientes, ya que de allí se formulan los datos con mayor importancia del proyecto.

Fotografía  3. Pestaña De Materiales E Insumos De La Hoja De Presupuesto.

Allí se encuentran todos los capítulos de presupuesto. Esta hoja es editable, cambiando únicamente la columna de precios unitarios. Al encontrarse formulada, automáticamente esta pestaña tendrá el atributo de generar el costo directo del proyecto. Solamente se podrán manipular y cambiar los valores de cantidad, unidad y diámetros.

## LOGISTICA:

En este aparte, encontraremos la información concerniente a la logística y alquileres del proyecto, la parte de dotación de personal del proyecto, los gastos locativos mas importantes a tener en cuenta dentro del presupuesto, y los transportes mas significativos dentro del proyecto. De igual manera esta pestaña tiene el atributo de cambiar únicamente los precios unitarios de cada ítem, con el fin de actualizar la base, para poder afectar la pestaña de integración de costos, toda vez que ira sumando al costo total del proyecto.

Fotografía 4. Pestaña De Logística Del Presupuesto.

Como se observa en la figura 4, se obtiene un valor parcial que ira a sumar al total del proyecto en la pestaña de integración de costos del proyecto.

## INTEGRACION DE COSTOS:

Aquí se podrá encontrar a nivel general un resumen detallado del costo del presupuesto o del costo del proyecto. Se encuentra un resumen del mismo donde ya se ha afectado el costo tanto directo como indirecto del presupuesto. Esta pestaña se encuentra formulada automáticamente, acorde a como se vayan haciendo los cambios a nivel general en la herramienta, y el resto de pestañas. Se puede decir que los valores en esta pestaña son cambiantes, pero a esta pestaña no hay que cambiarle ningún valor.

Fotografía 5. Pestaña De Integración De Costos  Del Presupuesto.

De esta manera, mediante esta pestaña podemos observar que se obtiene un resultado o costo total del proyecto presupuestado. Como esta pestaña resume los costos tanto directos como indirectos de la herramienta, podemos ver que hay un costo económico puntual y descrito gracias a la herramienta desarrollada.

## RENDIMIENTOS Y MANOS DE OBRA:

Esta pestaña resume el cálculo del costo de la mano de obra por metro instalado de cada una de las cuadrillas que tengan que ser presupuestadas dentro de la hoja. En las columnas descritas en la fotografía 6, encontramos los diferentes valores o variables que permiten llegar al cálculo de la mano de obra detallada por cada una de las cuadrillas, teniendo como incidencia el diámetro de las tuberías a instalar dentro del proyecto.

Fotografía 6. Pestaña De Rendimientos Y Manos De Obra Del Presupuesto.

De requerir actualización esta tabla, remítase a modificar los datos en la columna de “horas laborales”, que es un dato variable, acorde a cada proyecto que requiera ser presupuestado, teniendo en cuenta que algunos proyectos podrán durar más o menos tiempo en su ejecución, y se podrá redistribuir el horario de trabajo del personal.

## TABLA SALARIAL:

En esta pestaña, encontraremos datos de vital importancia del proyecto. Tales como el valor de salario mínimo mensual legal vigente, y de este dato, se hace un desglose del costo de hora hombre, para poder generar un valor de mano de obra, y así afectar el costo del suministro, por la mano de obra. Este dato se ve reflejado en la pestaña de materiales e insumos, descrita anteriormente.

Fotografía 7. Pestaña De Tabla Salarial Del Presupuesto.

La pestaña contiene al detalle, el equipo de trabajo que será contemplado dentro del presupuesto general, con su asignación salarial, la cantidad de salarios mínimos mensuales legales vigentes, su correspondiente subsidio de transporte, cálculo de la sumatoria de salario mínimo mensual legal vigente y subsidio de transporte.

Con el desarrollo de estas columnas obtenemos como producto el costo de día hábil de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo a disponer para el proyecto a presupuestar, así como también el costo de la hora hábil de cada uno de los descritos anteriormente.

Para este cuadro solamente remítase a cambiar el valor de “salario mínimo mensual legal vigente” y el valor de “subsidio de transporte”, que se encuentran en la parte superior derecha de la pestaña. Estos dos datos, son los que afectan completamente la pestaña. No es necesario cambiar ningún otro valor de la tabla, ya que todo está formulado y cambiará de manera automática.

## EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

Para esta octava y última pestaña de la hoja de presupuesto, encontraremos el desglose de herramienta menor, herramienta mayor y equipos a utilizar dentro de la hoja de presupuesto, ya que cada proyecto contendrá su propio set de equipos y herramientas, con sus respectivos costos y depreciaciones.

Fotografía 8. Pestaña De Equipos Y Herramientas Del Presupuesto.

En esta pestaña encontraremos la descripción de la herramienta a usar, para el trabajo a desarrollar dentro del presupuesto, y poder así cuantificarlo. La fotografía 8 nos permite tener un dato básico de los ítems a implementar dentro del presupuesto.

Para este aparte, remítase únicamente a actualizar el precio de cada renglón y su cantidad, acorde a como se requiera calcular dentro del presupuesto general.

Fotografía 9. Pestaña De Equipos Y Herramientas Del Presupuesto.

De igual manera sucede con la fotografía 9, que muestra la cantidad posible de herramienta a usar por cuadrilla. En esta, solamente como en el parágrafo anterior, se requiere cambiar únicamente el precio y la cantidad de cada una de las herramientas, ya que su valor de depreciación se cambiara automáticamente.

Fotografía 9. Pestaña De Equipos Y Herramientas Del Presupuesto.

Finalmente la fotografía 10, nos da un panorama de lo que puede ser la herramienta mayor a considerarse dentro del proyecto. De esta manera solamente habrá que cambiar en la columna de “precio”, el nuevo costo a utilizar dentro del presupuesto, y su respectiva cantidad. Así se obtendrá un valor de depreciación que ira agregado a cada una de las manos de obra del proyecto.