PROYECTO SERVICIOS DE RED BANCO NACIONAL

Informe de Seguimiento del Proyecto

Del DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA

Versión: 0100

Fecha: DD/MM/AAAA

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de R&C Ltda.

HOJA DE CONTROL

| Organismo | <Nombre Consejería u Organismo Autónomo><Nombre Consejería u Organismo Autónomo> |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | PROYECTO SERVICIOS DE RED BANCO NACIONAL |  |  |
| Entregable | Informe de Seguimiento del Proyecto |  |  |
| Autor | R&C Ltda |  |  |
| Versión/Edición | 0100 | Fecha Versión | DD/MM/AAAA |
| Aprobado por |  | Fecha Aprobación | DD/MM/AAAA |
|  |  | Nº Total de Páginas | 12 |

REGISTRO DE CAMBIOS

| Versión | Causa del Cambio | Responsable del Cambio | Fecha del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100 | Versión inicial | <Nombre Apellido1 Apellido2> | DD/MM/AAAA |

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos

<Nombre Apellido1 Apellido2>

ÍNDICE

1 RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL	4

1.1 Actividades y Tareas del Último Periodo	5

1.2 Planificación	6

1.3 Incidencias Reportadas y Acciones Llevadas a Cabo	6

1.4 Peticiones de Cambios de Requisitos y Acciones Llevadas a Cabo	6

1.5 Obtención de los Entregables Previstos	7

1.6 Dedicación de las Unidades Implicadas	7

1.7 Formación	7

1.8 Dependencia de Otros Proyectos	7

2 PRÓXIMAS ACTUACIONES	8

2.1 Actividades a Realizar en el Próximo Período	8

2.2 Próximos Compromisos e Hitos	8

3 MATRIZ DE RIESGOS/PROBLEMAS - ACCIONES Y MATRIZ DE DEPENDENCIAS	9

4 MODIFICACIONES AL ALCANCE DEL PROYECTO	11

5 SOLICITUDES DE REPLANIFICACIÓN	12

# RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En caso de utilizar una herramienta, en lugar de rellenar las tablas y los diagramas propuestos, se puede optar por incluir una referencia al anexo generado por la herramienta.

Esta es la opción recomendada, ya que el mantenimiento del documento es más sencillo y además la actualización de la información del sistema es inmediato.

## Actividades y Tareas del Último Periodo

Las tareas realizadas y los hitos más relevantes conseguidos en este último periodo son:

| Id | Descripción | Dependencia | Responsabilidad | Estado | P | NP | Fin Previsto | Fin Revisado | Fin Real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

P = Planificado / NP = No Planificado

## Planificación

| Actividades y/ o tarea | Inicio previsto | Fin previsto | Inicio real | Fin revisado |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Incidencias Reportadas y Acciones Llevadas a Cabo

En este apartado se deberán añadir las incidencias reportadas y acciones llevadas a cabo más significativas. En caso de utilizar cualquier herramienta de Gestión de Incidencias, se podrá optar por añadir el enlace al informe generado con la misma.

| Incidencias Reportadas | Acciones llevadas a cabo |
| --- | --- |

## Peticiones de Cambios de Requisitos y Acciones Llevadas a Cabo

En este apartado se deberán añadir cualquier modificación del alcance del proyecto y/o modificación de la funcionalidad, deben gestionarse y tenerlas en cuenta en la planificación.

| Peticiones de cambios de requisitos | Acciones llevadas a cabo |
| --- | --- |

## Obtención de los Entregables Previstos

Se deberá registrar la satisfacción o no, relativa a los entregables previstos. Se debería registrar como incidencia en caso de no cumplimiento con lo establecido.

# PRÓXIMAS ACTUACIONES

Las próximas actuaciones servirán como punto de partida a la siguiente reunión de seguimiento, para comprobar cúal es el estado. Estas actividades deberán estar recogidas en el punto 2.1 o 2.2, del siguiente informe de seguimiento.

## Actividades a Realizar en el Próximo Período

Los productos intermedios o finales más relevantes que se esperan obtener en el próximo periodo son:

| Id | Descripción de Actividades | Dependencia | Responsable | Estado | Fechas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Prevista | Revisada |

## Próximos Compromisos e Hitos

| Descripción | Responsable/s | Fechas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prevista | Revisada | Cumplimiento |

# MATRIZ DE RIESGOS/PROBLEMAS - ACCIONES Y MATRIZ DE DEPENDENCIAS

La siguiente matriz muestra los problemas actuales del proyecto, identifica en cada caso el impacto que supone su falta de resolución y determina las acciones a realizar.

| Riesgo / Problema |  |  | Próxima acción a tomar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Impacto (*) | Fecha Detección | Descripción | Responsable/s | Fechas |  |
|  |  |  |  |  | Prevista | Real |

(*) En caso de no realizarse las acciones correctivas:

- Impacto ALTO: Implica incumplimiento del calendario del proyecto.

- Impacto MEDIO: Puede provocar un incumplimiento del calendario.

- Impacto BAJO: No afecta a la planificación del proyecto.

La siguiente matriz recoge las relaciones existentes con otros proyectos e identifica en cada caso el impacto que supone su falta de resolución.

| Descripción | Proyecto del que depende | Acción | Estado | Impacto (*) | Fechas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Prevista | Real |

(*) En caso de no realizarse las acciones correctivas:

- Impacto ALTO: Implica incumplimiento del calendario del proyecto.

- Impacto MEDIO: Puede provocar un incumplimiento del calendario.

- Impacto BAJO: No afecta a la planificación del proyecto.

# MODIFICACIONES AL ALCANCE DEL PROYECTO

La siguiente matriz muestra las posibles modificaciones contempladas dentro del alcance del proyecto.

| Descripción | Motivo de la modificación | Fechas |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Detección | Prevista | Real |  |

# SOLICITUDES DE REPLANIFICACIÓN

En este apartado se deberán indicar los siguientes aspectos:

- Motivo de la replanificación

- Impacto que tiene la realización del cambio (fechas comprometidas, cambios de alcance, proyectos relacionados, Organismos involucrados, etc.

- Además, se deberá cumplimentar la información solicitada en la tabla:

- Hitos afectados tras la replanificación y entregables asociados.

- Fecha prevista y revisada

- Aprobación del cambio

| Hito | Entregable | Fecha Prevista | Fecha Revisada | Aprobada (S/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A: Aceptada; NA: No Aceptada