Chima, 03 de abril 2018

SEÑOR:

ING. CARLOS ANDRES PAEZ BAYONA

SUPERVISOR DE OBRA, “CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CHIMA DEPARTAMANTO DE SANTANDER”.

Asunto: Desfase de los planos con respecto a la topografía real del predio de CONSTRUCCION DE ESTACION DE POLICIA DE CHIMA DEPARTAMENTO SANTANDER.

Respetado ingeniero: se deja  constancia por escrito el desfase encontrado anteriormente en los planos con respecto a la topografía real del predio, este desfase corresponde 0,64m por lo cual se vería afectada la fachada.

Para ello se propuso con el fin de mitigar dicho desfase la reducción de 0,40m por el costado izquierdo y 0,24m por el costado derecho afectado el cuarto de basuras y acceso vehicular.

Teniendo en cuenta que para llevar a cabo dicha reducción el contratista deberá presentar plano arquitectónico con las respectivas modificaciones, esto avalado por consultoría.

Agradezco su atención.

Atentamente,

RICARDO ANDRES SANZ LONDOÑO

Representante Legal – Director de Interventoría

UNION TEMPORAL UT ESTACION SAN MIGUEL

Reviso:    	Residente de Interventoría Ing. Carlos Fernando Rivera Peña.

Elaboro:  	Residente 2 de Interventoría Catalina del Mar Fonseca Caro.