Bucaramanga, 26 de abril de 2018

Chima, 26 de abril de 2018

SEÑOR:

ARQ. OLGER RINCON ARCINIEGAS

REPRESENTANTE LEGAL, “CONSORCIO ESTACION DE POLICIA SANTANDER 2017”.

Asunto: Avance de obra “CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CHIMA DEPARTAMANTO DE SANTANDER”.

Por problemas presentados en el equipo de excavación en el  contrato de obra, “CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CHIMA DEPARTAMANTO DE SANTANDER”. Por medio de la presente me permito informar que a la fecha no se ha presentado el plan de contingencia, el cual busca mitigar el retraso presentado en la programación planteada inicialmente.

De igual manera me permito manifestar que  no se ha dado solución al el problema presentado en el equipo de excavación que se encuentra actualmente en la obra, lo que hace que se presenten retrasos en esta.

Agradezco de antemano su atención

Atentamente,

RICARDO ANDRES SANZ LONDOÑO

Representante Legal – Director de Interventoría

UNION TEMPORAL UT INTERVENTORES CHIMA

Reviso:    	Residente de Interventoría Ing. Carlos Fernando Rivera Peña.

Elaboro:  	Residente 2 de Interventoría Catalina del Mar Fonseca Caro.