| Fecha: miércoles, 29 de mayo de 2019 Tema: Pruebas en Siesa de Codificación de Ítem Hora de inicio: 8:00 A.M. Hora de finalización: 05:00 P.M. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lugar de la reunión: Bodega Compras, PETROCASINOS S.A. |  |  |
| Objetivo de la reunión: |  |  |
| Determinar la viabilidad de la codificación de ítem, en la base de datos de pruebas de siesa para poner en producción. |  |  |
| Asistentes: |  |  |
| Nombre | Cargo | Empresa |
| URIEL MORA | Control interno | Petrocasinos S.A. |
| JUAN MANUEL CARREÑO | Desarrollador de software | Petrocasinos S.A. |
| BRAYAN MARTINEZ | Practicante Universitario | Petrocasinos S.A. |
| GUILLERMO GARCIA | Sistemas | Petrocasinos S.A. |
| Desarrollo de la reunión: |  |  |
| - Se realizaron pruebas de entradas directas en siesa con productos físicos de los cuales ninguno de los productos registrados en el sistema, presento errores, en la identificación del producto, conversión de unidades de medida y unidades de empaque. - Se plantea la modificación del proceso de registro de ítem para completar el registro total de productos en el sistema para que el registro sea de manera incremental. Para esto se crea una guía para la creación de nuevos ítems en el sistema. - Durante las pruebas se hizo necesario disponer de una orden de compra previamente diligenciada para que el registro del ingreso de productos fuese viable; caso que no aplica en el proceso de recepción de mercancía actual, por lo que no es viable poner en producción el nuevo proceso de recepción de mercancía |  |  |
| Compromisos: |  |  |
| - Estudiar la posibilidad de cambiar el proceso de solicitud de materias primas, para generar ordenes de compras previas a la recepción de la mercancía. - Continuar con el proceso de registro de productos. |  |  |
| Próxima reunión: |  |  |
| 31 de mayo de 2019 |  |  |

| Fecha: miércoles, 05 de junio de 2019 Tema: Implementación Hora de inicio: 02:00 A.M. Hora de finalización: 04:00 P.M. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lugar de la reunión: Bodega Compras, PETROCASINOS S.A. |  |  |
| Objetivo de la reunión: |  |  |
| Definir unidades de medidas. Ultimar detalles y necesidades para el ingreso y salida de productos con código de barras. |  |  |
| Asistentes: |  |  |
| Nombre | Cargo | Empresa |
| Fabio Barrera | Líder Dirección Administrativa | Petrocasinos S.A. |
| Uriel Mora | Control Interno | Petrocasinos S.A. |
| Adriana Gómez | Líder Calidad | Petrocasinos S.A. |
| Diana Santos | Aux Contabilidad | Petrocasinos S.A. |
| Dina Diaz | Aux Costos | Petrocasinos S.A. |
| Rodolfo Castellanos | Aux Costos | Petrocasinos S.A. |
| Brayan Martínez | Practicante universitario | Petrocasinos S.A. |
| Guillermo Garcia | Sistemas | Petrocasinos S.A. |
| Desarrollo de la reunión: |  |  |
| - Unidades de medidas ya definidas en gramos, mililitros y unidades. - Quitar iniciales a proveedores grandes y colocar iniciales a proveedores pequeños si se requiere. - Informe Siesa se descarga y el archivo se envía a Dina. - Creación de criterios para identificar mismos productos de diferente proveedor. - Solicitudes a contabilidad, facturas de: pulpas, el caldas y centro de producción. |  |  |
| Compromisos: |  |  |
| - Probar el primer mes con lo que se definió en la reunión de hoy. - Diana enviara correo al ingeniero Fabio con las solicitudes a Rossana. - Brayan realizara medición de tiempos en el proceso y apoyara operáticamente, así mismo, actualizara las unidades de medidas del informe SIESA de manera que sea entendible en los campos. - Guillermo realizara las solicitudes según los requerimientos necesarios para realizar la operación. |  |  |
| Próxima reunión: |  |  |
| 12 de junio de 2019 |  |  |

| Fecha: miércoles, 19 de junio de 2019 Tema: Implementación. seguimiento Hora de inicio: 03:45 A.M. Hora de finalización: 05:10 P.M. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lugar de la reunión: Bodega Compras, PETROCASINOS S.A. |  |  |
| Objetivo de la reunión: |  |  |
| - Revisión Fase 0 del Proyecto. - Revisión de los compromisos adquiridos en la última reunión. - Definir fecha de entrega fase 0 - Definir inicio fase 1 del proyecto. |  |  |
| Asistentes: |  |  |
| Nombre | Cargo | Empresa |
| Uriel Mora | Control Interno | Petrocasinos S.A. |
| Juan Manuel Carreño | Desarrollo Software | Petrocasinos S.A. |
| Adriana Gómez | Líder Compras | Petrocasinos S.A. |
| Diana Santos | Aux Contabilidad | Petrocasinos S.A. |
| Brayan Martínez | Practicante universitario | Petrocasinos S.A. |
| Guillermo García | Sistemas | Petrocasinos S.A. |
| Desarrollo de la reunión: |  |  |
| - Se identificó que la fase 0 del proyecto involucra una modificación de infraestructura para su cierre y el inicio de la siguiente fase, en donde se contemplan la solicitud de materias primas y Órdenes de compra en tiempo real en la base de Siesa (pendientes hasta que se cumplan los requerimientos de infraestructura). - Se plantea generar un listado de productos para Adriana con ítems agrupados por proveedor. - Se identificó que los productos que no tienen código de barras retrasan el proceso de registro al involucrar un paso más en la digitación. - Se requiere entregar un Inventarios en bodega a Adriana antes de finalizar la fase. - Se sugiere mejorar el orden en la bodega. Implementar buenas prácticas de manejo de productos y rotación. |  |  |
| Compromisos: |  |  |
| - Uriel coordinara con Adriana y Brayan la entrega del inventario. - Brayan, creara un listado de productos sin código de barras. - Brayan, crea criterios de los productos que tienen muchas referencias y se pueden agrupar. - Guillermo y Uriel crearan directrices para el correcto manejo de la bodega. - Guillermo pedirá dotación para el personal de bodega. |  |  |
| Próxima reunión: |  |  |
| 28 de junio de 2019 |  |  |