ACTA PARCIAL Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN N° 04

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 046 DEL 2021

| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA |
| --- | --- |
| N.I.T. | 891.801.268-7 |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN | DIRECTA |
| NATURALIZA JURÍDICA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| REPRESENTANTE LEGAL | JOSUE JAVIER CASTELLANOS MORALES |
| CONTRATISTA | DIEGO FERNANDO SÁENZ GARCÍA |
| IDENTIFICACIÓN | 1.054.093.640 DE VILLA DE LEYVA |
| OBJETO | “ PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OFICIAL DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y ESCENARIOS CULTURALES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA PARA EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2021” |
| SUPERVISOR | NELSON ALBERTO CARVAJAL |
| VALOR CONTRATADO | DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 10.246.500,00) |
| CDP Y FECHA | 2021010042 DEL 04/01/2021 |
| RP Y FECHA | 2021010065 DEL 22/01/2021 |
| PLAZO | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 |
| FECHA DE ACTA DE INICIO | 22/01/2021 |
| FECHA PRESENTE ACTA | 04/05/2021 |

En Villa de Leyva, a los cuatro (04) día del mes de mayo del año Dos mil veintiuno (2021), en la Secretaría de infraestructura se reunieron la Ingeniero NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA, como secretario infraestructura y obras físicas de Villa de Leyva en su calidad de supervisor del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 046 DE 2021 y el Contratista DIEGO FERNANDO SÁENZ GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.054.093.640 DE VILLA DE LEYVA, CON EL FIN DE HACER ENTREGA Y RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN de las actividades contempladas dentro del periodo comprendido entre 01 al 30 de abril  de 2021, pactadas en la cláusula segunda alcance del objeto, así como las obligaciones descritas en la cláusula séptima del contrato en mención previa las siguientes:

Que en la cláusula CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor  del contrato se pagará en una primer (1) ACTA PARCIAL vencida por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 931.500,00), por el periodo comprendido entre el  22 y el 31 de enero de 2021 y cinco (5) actas restantes por un valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($1.863.000,00) cada una, previa presentación del informe de actividades correspondiente al periodo ejecutado, certificado de cumplimiento y/o recibo a satisfacción expedido por el supervisor, cuenta de cobro o factura y planilla de pago de seguridad social, Para tramitar el último pago, el contratista deberá aportar acta de terminación y liquidación. PARÁGRAFO: No obstante, lo señalado en la presente cláusula, los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual mensualizado de Caja -PAC y el contratista deberá tener en cuenta lo dispuesto.

Que en relación con lo anterior el supervisor del contrato constato el desarrollo parcial de las obligaciones derivadas del objeto contractual las cuales fueron ejecutadas y realizadas a satisfacción de conformidad con el informe presentado por parte del contratista.

Que por lo anterior deberá efectuarse el pago parcial al contratista teniendo en cuenta el desarrollo de actividades contempladas dentro del periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021, las cuales señala en el informe adjunto a la presente acta.

| DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA | VALOR |  |
| --- | --- | --- |
| Valor del contrato | $ 10.246.500,00 |  |
| Anticipo | $ - |  |
| Amortización del anticipo | $ - |  |
| Sumatorias actas parciales | $ 4.657.500,00 |  |
| Valor a pagar presente acta N°. 04 | $ 1.863.000,00 |  |
| Saldo a ejecutar | $ 3.726.000,00 |  |
| VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN N° 04 | SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE | $1.863.000,00 |

Por lo anteriormente expuesto las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Certificar que el contratista ha dado cumplimiento parcial a las obligaciones adquiridas en CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 046 DE 2021 de conformidad con las actividades establecidas en la cláusula segunda alcance del objeto, así como las obligaciones descritas en la cláusula séptima del contrato en mención de conformidad con el informe anexo, con sus respectivos soportes y planillas de aportes a Salud, pensión y riesgos por lo tanto deberá realizarse un pago parcial por el valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($1.863.000,00)

Para constancia se firma por la que en ella intervinieron, a los cuatro (04) días del mes de mayo de dos mil veintiunos (2021).

| Quien Entrega: | Quien Recibe a conformidad, supervisor: |
| --- | --- |
| DIEGO FERNANDO SÁENZ GARCÍA C.C. No. 1.054.093.640 de Villa de Leyva | ING. NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA Secretario de Infraestructura y Obras Físicas |

ANEXO OBLIGATORIO: Informe de actividades junto con las planillas de pago de seguridad social.