Indicadores que permiten verificar el cumplimiento de los objetivos

De calidad

| FACTOR RELEVANTE DE CALIDAD | OBJETIVO DE CALIDAD | MEDICIÓN DE MÉTRICA |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fecha | Resultado Deseado |  |
| Medición del cumplimiento de hitos a lo largo de la vida del proyecto. | El cumplimiento de hitos =>99,5% | De acuerdo al cronograma | 90% | El máximo porcentaje es el 100% se desarrolla para identificar los cumplimientos de los hitos e identificar posibles retrasos que Perjudiquen el avance del cumplimiento del producto. Se verifica por medio del cronograma. |
| Grado de Satisfacción del Comité Ejecutivo. | Monitorear el grado de satisfacción del cliente. Porcentajes en el rango del 71% al 100% de satisfacción | De acuerdo al cronograma | 99% | La escala de medición será de 5 puntos : 1=Malo, 2=No tan malo, 3=Neutral, 4=Bueno, 5=Muy Bueno La encuesta contendrá 7 preguntas de tipo cerrado con 1 de tipo abierto. La encuesta será procesada inmediatamente después de su aplicación y los resultados serán colocados como parte del Informe de rendimiento del Proyecto. Los resultados serán catalogados de la siguiente manera: 07 – 14 = 0% – 25% de Satisfacción 15 – 21 = 26% – 50% de Satisfacción 22 – 28 = 51% – 70% de Satisfacción 28 - 35 = 71% – 100% de Satisfacción La encuesta circulará vía email a todos los integrantes del equipo de proyecto. |
| Especificación de las operación a las cuales se les va aplicar la métrica | Identificar el funcionamiento de cada una de las tareas | De acuerdo al cronograma | 99% | El Service Manager actualizará las fechas hito en el MS Project, en las mañanas de viernes de cada semana, y calculará el avance de los hitos, en las reuniones, obteniendo de esta forma el avance del cumplimiento de los hitos. |
| Hitos a considerar y sus mediciones: Hitos <= 5 días después de la fecha de cumplimiento es el 90%. Hitos > 5 días después de la fecha de cumplimiento es 0%. Entrega compuesta (EC) LAN, WAN cableado, internet , energía y Voz a. Si se hace entrega EC de todos los componentes en Fecha cumple al 100%. b. Si solo se entrega energía, cableado, LAN, WAN, Voz y en correspondiente fecha cumple al 83,33%. c. Si solo se entrega en correcta fecha energía, cableado, LAN, WAN cumple al 66,67%, de lo contrario 0%. d. Si solo se entrega en correcta fecha energía, cableado, LAN cumple al 50,%, de lo contrario 0%. d. Si solo se entrega en correcta fecha energía, cableado, LAN cumple al 33,33,%, de lo contrario 0%. | La métrica se desarrolla para identificar los cumplimientos de los hitos e identificar posibles retrasos que Perjudiquen el avance del cumplimiento del producto. | De acuerdo al cronograma | 100% | - Se buscará en el MS Project la información ingresada por la persona responsable del hito. - Este informe se pasará a un Excel para emitir un cuadro de avance de los hitos. - Se revisará la medición con el Sponsor y con el equipo los días martes por la mañana. - Se tomarán acciones correctivas en caso sean necesarias, para no atrasar más el desarrollo del proyecto |

Tabla 27: Indicadores de gestión

# Los anteriores indicadores tienen un anexo

# OJO LOS ANTERIORES NO SON INDICADORES,  SON ANS..

# Los indicadores,  hbaln de jitter, y cosas asi. Es  decir  lo anterior esta  mal.