## Slide 1
LÍNEA DE TIEMPO CONSTRUCCIÓN PARQUES DEL RÍO
LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DURÓ 5 AÑOS, DOS AÑOS MÁS DE LO PREVISTO

## Slide 2
ACUERDO 48 DE 2014
APARECE EN EL ACUERDO 46 DE 2006, ARTÍCULO 55 QUE SE SUMA AL ARTICULO 56 EN EL CUAL SE INCLUYE PARQUES DEL RÍO COMO PARTE DE TODOS LOS PROYECTOS DE PARQUES QUE SE ADELANTAN EN ESE MOMENTO.
SE FORMULA LOS AJUSTES Y SE APRUEBA EL ACUERDO 48 DE 2014 DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT DE MEDELLÍN
LINEA DE TIEMPO PROYECTO PARQUES DEL RÍO
BIO 2030 ES EL POLAN DIRECOTR DE MEDELLÍN Y VALLE DE ABURRÁ . UN ESTUDIO DONDE SE CONSIGNAN LAS APUESTAS TERRITORIALES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, EQUITATIVA Y COMPETITIVA.
EN ESTE AÑO SE APRUEBA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DEL RÍO
2011
SE FORMULA BIO 2030
ACUERDO 46 DE 2006

## Slide 3
2013-2016
SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA. COSTADO OCCIDENTAL, QUE INCLUÍA EN EL DISEÑO 185 KMS DE CARRIL PARA VIÁS A NIVEL Y 82 SOTERRADAS. 22 CUBIERTAS.
SE CONSTRUIRÍAN 32 KM DE CICLORRUTAS, 180 HECTÁREAS PARA CONEXIÓN DE CERROS TUTELARES Y LA SIEMBRA DE 100 MIL ÁRBOLES. El Colombiano (julio 2 de 2015) 100 mil árboles en el Vallé de Aburrá
TIEMPO EN EL QUE SE DESARROLLO LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO.
LINEA DE TIEMPO PROYECTO PARQUES DEL RÍO
LA ETAPA 1B DEBIA ENTREGARSE EN 25 MESES Y SE DEMORÓ 39 . FUE NECESARIO TRASLADAR REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
FEBRERO DE 2015
EL PROYECTO PARQUES DEL RÍO EN MEDELLÍN SE CONVIERTE EN EL PRIMER REPRESENTANTE COLOMBIANO ENTRE LOS PREMIADOS DEL WORLD ARCHITECTURE FESTIVAL 2018 (WAF18),
2018
2018
LA ETAPA 1 A FUE ENTREGADA ESTE AÑO, PESE AL RECHAZO DE MUCHAS PERSONAS A ESTA OBRA
2016
2019
LA ETAPA 1B SE ENTREGA EN NOVIEMBRE DE ESTE AÑO CON MUCHOS PENDIENTES COMO LAS VIAS QUE CONECTAN A PLAZA MAYOR Y EPM. RAZÓ POR LA CUAL FUE NECESARIO EXTENDER EL CONTRATO AL 2020.

## Slide 4
2020
INICIA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARQUES DEL RÍO NORTE. UN PROYECTO UBICADO EN LAS COMUNAS 1 Y 2. UN PROYECTO QUE SIGNIFICA 300 MTS DE ESPACIO PÚBLICO PARA BENEFICIO DE ESTA SECTOR DE LA CIUDAD.
SE ENTREGA EN SU TOTALIDAD EL PROYECTO PARQUES DEL RÍO EN SUS FASES 1A-1B.
LINEA DE TIEMPO PROYECTO PARQUES DEL RÍO
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2023